LAPORAN IMPLEMENTASI DEPLOYMENT

APLIKASI BERBAGIVE

Sistem Informasi Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Komunitas

──────────────────────────────────────────────────

Mata Kuliah  :  Rekayasa Sistem Informasi

Kelas / Kelompok  :  A / 3

Dosen Pengampu  :  Bambang Widoyono, S.T., M.T.I.

Universitas  :  Universitas Sebelas Maret

Tanggal Dokumen  :  25 June 2026

Versi Rilis  :  v1.0.0

# DAFTAR ISI

A. Informasi Dokumen

B. Arsitektur Deployment

C. Alur Implementasi

FASE 1 — Persiapan Server

FASE 2 — Persiapan Source Code

FASE 3 — Build & Jalankan Container

FASE 4 — Database & Finalisasi

FASE 5 — Akses Publik (Cloudflare Tunnel)

D. Diagram Container

E. Smoke Test Pasca-Deploy

F. Rollback Plan

# A. Informasi Dokumen

| Aspek | Detail | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Nama Aplikasi | BERBAGIVE | Platform donasi & bantuan sosial |
| Arsitektur | Docker Multi-Container | 7 container dalam 1 server |
| Web Server | Nginx 1.24 (Alpine) | Reverse proxy + serve SPA |
| Backend | Laravel 12 (PHP 8.4 FPM) | REST API |
| Database | PostgreSQL 16 | Data utama & transaksional |
| Cache | Redis 7 | Cache & session Laravel |
| Storage | MinIO (S3-compatible) | File upload publik |
| HTTPS | Cloudflare Tunnel | Akses publik via tailscale funnel |
| Server OS | Ubuntu 22.04 LTS | Single server deployment |

# B. Arsitektur Deployment

Deployment Berbagive menggunakan pendekatan containerized dengan Docker. Seluruh komponen dipisahkan dalam container yang saling terhubung melalui Docker bridge network (berbagive-net). Akses publik ke aplikasi menggunakan Cloudflare Tunnel (Tailscale Funnel) yang menyediakan HTTPS otomatis tanpa konfigurasi SSL manual. File upload pengguna disimpan menggunakan MinIO sebagai S3-compatible object storage.

Daftar Container:

• berbagive-app — PHP-FPM Laravel 12 — backend API

• berbagive-nginx — Nginx 1.24 — reverse proxy + serve frontend SPA

• berbagive-db — PostgreSQL 16 — database utama

• berbagive-redis — Redis 7 — cache dan session

• berbagive-minio — MinIO — object storage file upload

• berbagive-queue — Laravel Queue Worker — proses background job

• berbagive-scheduler — Laravel Scheduler — task terjadwal

# C. Alur Implementasi

## FASE 1 — Persiapan Server (Ubuntu 22.04)

| # | Langkah | Perintah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Install Docker + Compose | curl -fsSL https://get.docker.com ¦ sudo sh |
| 2 | Konfigurasi UFW | ufw allow OpenSSH && ufw allow 80/tcp && ufw enable |
| 3 | Install Tailscale | curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh ¦ sudo sh |

Validasi: docker --version && docker compose version — Docker 24.x+ terinstal.

## FASE 2 — Persiapan Source Code

| # | Langkah | Perintah |
| --- | --- | --- |
| 4 | Clone repositori | git clone <repo> /opt/berbagive && cd /opt/berbagive |
| 5 | Buat .env | cp .env.docker .env |
| 6 | Isi .env | APP_KEY= (kosong). Set DB_PASSWORD, MINIO_ROOT_PASSWORD, APP_URL |
| 7 | Build frontend | cp frontend/.env.production frontend/.env && cd frontend && npm ci && npm run build && cd .. |

Pastikan APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, dan semua kredensial diisi dengan nilai kuat. APP_KEY akan di-generate otomatis oleh Laravel.

## FASE 3 — Build & Jalankan Container

| # | Langkah | Perintah |
| --- | --- | --- |
| 8 | Build image | docker compose build --pull |
| 9 | Jalankan container | docker compose up -d |
| 10 | Generate APP_KEY | docker compose exec app php artisan key:generate --force |
| 11 | Setup MinIO bucket | docker compose exec minio mc alias set local ... && mc mb ... && mc anonymous set public ... |

Validasi: docker compose ps — seluruh 7 container berstatus Up. Bucket MinIO 'berbagive' terbuat dengan akses publik.

## FASE 4 — Database & Finalisasi

| # | Langkah | Perintah |
| --- | --- | --- |
| 12 | DDL migrasi (6 file) | for f in ddl/rsi-mandat-{ddl,constraint,view,sp,fn,index}.sql; do ... done |
| 13 | Insert data | docker compose exec -T db psql -U berbagive -d berbagive < insert.sql |
| 14 | Finalisasi | ./finalize.sh |

Finalisasi mencakup: pembuatan tabel framework (cache, jobs, sessions, personal_access_tokens), fulltext search index, fix sequence, update stored procedure sp_create_donation, optimize Laravel (config:cache, route:cache, view:cache), dan health check.

## FASE 5 — Akses Publik (Cloudflare Tunnel)

| # | Langkah | Perintah |
| --- | --- | --- |
| 15 | Tunnel Funnel | sudo tailscale funnel --bg http://localhost:80 |
| 16 | Update APP_URL | Set APP_URL=https://<url>.trycloudflare.com di .env, restart app |
| 17 | Uji coba akses | Buka URL dari perangkat eksternal |

Validasi: tailscale serve status menampilkan URL aktif. Halaman SPA termuat dari browser eksternal, semua resource (CSS/JS/API) berjalan.

# D. Diagram Container

Diagram berikut menunjukkan alur komunikasi antar container dalam lingkungan production:

┌─ Perangkat Eksternal ─┐
                        │   Browser / Mobile    │
                        └──────────┬────────────┘
                                   │ HTTPS
                          ┌────────▼────────┐
                          │  Cloudflare     │
                          │  Tunnel         │
                          └────────┬────────┘
                                   │ TCP :80
                          ┌────────▼────────┐
                          │  Nginx 1.24     │
                          │  (berbagive-    │
                          │   nginx)        │
                          └──┬─────────┬────┘
                ┌─────────────┘         └─────────────┐
         ┌──────▼──────┐                         ┌────▼─────┐
         │  PHP-FPM    │  :9000                   │  MinIO   │
         │  Laravel    │ ◄─────────────────────►  │  S3      │
         │  (app)      │                         │  Storage │
         └──┬──────┬───┘                         └──────────┘
            │      │
   ┌────────▼┐ ┌───▼──────┐
   │PostgreSQL│ │  Redis   │
   │ :5432    │ │  :6379   │
   └──────────┘ └──────────┘

   Container pendukung (terpisah):
   ┌─────────────┐  ┌───────────────┐
   │ Queue Worker│  │  Scheduler    │
   │ (queue:work)│  │ (schedule:run)│
   └─────────────┘  └───────────────┘

Semua container terhubung dalam Docker bridge network 'berbagive-net' dan hanya mengekspos port 80 ke host (via Nginx). Service lain (PostgreSQL:5432, Redis:6379, MinIO:9000) tidak terekspos ke luar dan hanya dapat diakses antar-container.

# E. Smoke Test Pasca-Deploy

Smoke test dilakukan segera setelah deployment selesai untuk memverifikasi fungsi inti berjalan normal di production. Pengujian dilakukan dari jaringan eksternal (browser/curl).

| # | Cek | Cara Uji | Ekspektasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akses URL | curl -I https://<url> | HTTP 200 OK |
| 2 | Health API | curl https://<url>/api/v1/health | {"status":"ok"} |
| 3 | Login | Buka /login, input admin@mail.com | Redirect ke /dashboard |
| 4 | List Campaign | Buka /campaigns | Card campaign tampil |
| 5 | Donasi | Login DONATUR → detail → sidebar → checkout | Redirect /payments/checkout/{id} |
| 6 | Responsive | Chrome DevTools 375px | Layout tanpa horizontal scroll |

# F. Rollback Plan

Prosedur rollback jika deployment gagal atau ditemukan masalah kritis:

docker compose down
git stash / git checkout <tag-sebelumnya>
cp .env.backup .env
docker compose build && docker compose up -d
docker compose exec app php artisan key:generate --force
./finalize.sh

Pastikan backup .env dan backup database (pg_dump) tersedia sebelum rollback. Estimasi RTO: maksimal 4 jam.

— Dokumen ini disusun sebagai bagian dari proyek Rekayasa Sistem Informasi —